Arbeitseinsatz am 22.April 2023 Grambower Moor Stand 29.03.2023

**Aufgabenliste:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aufgabe | Material | Werkzeug | Anmerkung | Verantwortlich |
| ***Auf dem Lehrpfad*** |  |  |  |  |
| Absperrung Ecke Walter Thiel Weg erneuern | Neuer dicker Pfahl, Schranke, Kette und Schraube | Spaten, Säge, Akuschrauber, Schraubenschlüssel |  |  |
| Neue Absperrung vor Pfad zum gr. Moorsee | Pfosten und Planken, gr. Schrauben | Sägen, Spaten |  |  |
| Schild anbringen – 200m zur Aussichtsplattform | Neues Schild, Schrauben | Bohrer, Akuschrauber |  |  |
| Verschönerung Eingang Lehrpfad zur Glashütte; Pappel-stümpfe glatt sägen; NSG-Schild von Schranke abnehmen; andere Schilder neu | Neue Schilder | Kettensäge, Brechstange, Zange |  |  |
| ?? Richtungspfeile anbringen, alle Abzweigungen Lehrpfad | Neue Pfeile, Schrauben | Akuschrauber |  |  |
| Neue Bank an Plattform | Holzbohlen, Pfosten, Schrauben, Winkel?? |  |  |  |
| Versetzen der Tafel zur Blitzeiche an die Tannenburgallee | Zwei Pfähle, zwei Querstreben/-bretter, Dach, Schrauben | Spaten, Kettensäge, Akuschrauber, Schraubenschlüssel | Ausdruck Karte des neuen Standortes Genehmigung der Gemeinde fehlt noch |  |
| Alle Tafel reinigen |  | Wasser, Schwamm, Fit o.ä. |  |  |
| Neues Dach für Tafel „Entstehung des Moores“  Standort ?? | Eichenbrett, Schrauben | Akuschrauber, |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Im Moor*** |  |  |  |  |
| Entkusseln Heidefläche in der Nähe des medizinischen Torfabbaus |  | Säge, Astscheren, | Klärung der Genehmigung |  |
| Freischneiden Uferbereiche Libellengewässer |  | Säge, Astscheren, Zugseile | Klärung der Genehmigung,  Klärung einer guten Uferbeschaffenheit |  |
| Neue Tafel zu Klima- und Moorschutz | Neue Tafel, zwei Pfosten, 2 Querstreben, Dach |  |  |  |
| Monitoringflächen mit neuen Pfählen markieren | Ca 80 Eichenpfähle | Bello, Spaten,  GPS- Geräte | Pfähle sind bei Landesforst/ Jörg bestellt;  Erik und Maik nehmen Sanierung in die Hand, nicht am 22.04. | Erik und Maik Pegel |
| Sanierung der Zugänge von Kiesschausee |  |  | Prüfen, Bedarfe klären |  |
| Von Rogahn |  |  | Prüfen, Bedarfe klären |  |
| Von Zülow |  |  | Prüfen, Bedarfe klären |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Ausstellung*** |  |  |  |  |
| Ausstellung putzen |  | Putzzeug |  |  |
| Reparaturliste Ausstellung erstellen, |  | Block, Stift |  |  |
| Inventur Material in Ausstellung |  | Block, Stift |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Vorzubereiten:**

Alle Genehmigungen (Entkusseln und Libellengewässer) einholen  
Landesforst – liegt vor – Info Beginn der Maßnahme  
StUN – liegt vor  
Torfwerk  
UNB Lkrs PCH/LWL  
UNB LKrs NWM

Telefonate mit Rüdiger und Michael Frank zu Libellengewässer

Neue Schilder zum NSG (NSG Eule, gr. Schild zu Verboten)

Neues Schild „200 m bis zur Aussichtsplattform“ / Richtungsschilder 8 Stk beidseitig oder 4x rechts und 4xlinks / ??selber Herstellen??

Ermittlung Standorte brütender Kraniche im Moor, Ausschluss von Arbeiten im Umkreis von ??? m